Numer sprawy 1/04/2016/B			  		   	 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości szacunkowej poniżej 5 225 000,00 € na zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych”.

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

tel. (22) 328 60 01; fax. (22) 328 60 50

www.igbmazovia.pl

sekretariat@igbmazovia.pl

8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 w związku z art. 99 – 101 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164), zwana dalej „Pzp”.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Umowa ramowa na podwykonawstwo w robotach budowlanych”.

Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuję realizację robót budowlano montażowych 
i budowlano-remontowych branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych 
w zakresie teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą), sanitarnej, w tym w szczególności w budynkach służb porządku publicznego i użyteczności społecznej,                 z przewagą robót wykonywanych w obiektach resortu sprawiedliwości.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót, których spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla następujących robót:

- robót ogólnobudowlanych,

- instalacji sanitarnych,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji niskoprądowych w zakresie telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Przedmiot i zakres robót dla zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót, których spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla następujących robót:

-robót ogólnobudowlanych,

-instalacji elektrycznych, (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie teletechnicznym, telekomunikacji przewodowej oraz radiowej z infrastrukturą towarzyszącą),

-instalacji sanitarnych,

3. Informacja o terenie budowy.

Zakres robót określonych niniejszym postępowaniem będzie wykonywany w budynkach służb porządku publicznego i użyteczności publicznej z przewagą obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym 
w szczególności w obiektach sądowych, więziennych (areszty śledcze i zakłady karne), na terenie kraju, 
w tym w szczególności na obszarze woj. mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego.

4. Definicje i pojęcia.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;

- Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub z właściwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); inwentaryzacja powykonawcza

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonywanych i odbieranych robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru, Projektantem;

- Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które musza być spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę media w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, energii elektrycznej, gazowej, ciepłowniczej w zakresie dystrybucji i sprzedaży mogły być dostarczone;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami, legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego oraz posiadająca upoważnienie Wykonawcy do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu;

- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;

- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez

komisję składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy;

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, jest to

osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

- Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę.

- Odbiór robót - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji;

- Instalacje wewnętrzne – to instalacje elektryczne i teletechniczne, sanitarne, wodno-kanalizacyjne,  gazowe, sprężonego powietrza, związane z obiektem budowlanym;

- Sieci - urządzenia sanitarne, elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku 
i przyłącza;

- Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute 
w celu prowadzenia w nim przewodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych,  gazowych, sprężonego powietrza,

- Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów.

Skróty użyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakości

PN - Polska Norma

BN - Branżowa Norma

ZN - Zakładowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napięcie

SN - Średnie Napięcie

# 5. Wymagania dotyczące wykonania robót.

Podstawowy zakres wykonywanych robót uzależniony jest od poszczególnych zleceń jednostkowych i obejmuje w zależności od Zadania następujące roboty:

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

# Roboty budowlane – 45000000-7

###### Przygotowanie terenu pod budowę – 45100000-8

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne – 45110000-1

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budynków  – 45210000-2

Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty – 45261000-4

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego.  – 45250000-4

Roboty instalacyjne w budynkach. – 45300000-0

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. – 45311200-2

Roboty izolacyjne – 45320000-6

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.  – 45330000-9

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  – 45400000-1

Tynkowanie- 45410000-4

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie – 45420000-7

Pokrywanie podłóg i ścian – 45430000-0

Roboty malarskie i szklarskie – 45440000-3

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – 45450000-6

Roboty remontowe i renowacyjne – 45453000-7

Roboty renowacyjne - 45453100-8

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – 71320000-7

Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych (prace konserwatorskie) – 92522000-6

Powyższe roboty należy realizować zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, w tym w szczególności z zastosowaniem obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz innych dokumentów i ustaleń technicznych prowadzonych w trakcie trwania inwestycji.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenie o zatrudnieniu osób osadzonych i osób niekarnych (wg Załącznika Nr 7 do SIWZ).

6. Materiały i sprzęt.

Wykonawca do realizacji robót objętych umowami realizacyjnymi będzie stosował materiały określone 
w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz określone przez Zamawiającego w trakcie narad 
i koordynacji.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego materiału i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

Wykonawca na żądanie  Inwestora lub osoby przez niego upoważnionej dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów oraz sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami prawa.

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii 
i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru na piśmie lub wpisie do dziennika budowy

7. Wymagania dotyczące środków transportu.

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki transportu.

Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych  czynników atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez komisję, składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy: tj. Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, wykonanych jako pomiarów 
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

9. Odbiór robót.

W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające.

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów i urządzeń oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  Z odbioru końcowego strony sporządzą protokół.

10. Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie czterema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej wykonawców.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

12.  	Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

13.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

14.   Podwykonawstwo

1)	Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 1 Pzp informuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Brak wskazania podwykonawcy oznacza, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. Za czynności podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania własne,

2)	Jeżeli Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, a zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) wskazać części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

3)	Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp (zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt 4) – 5) SIWZ), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) wykazać te podmioty oraz części zamówienia, które będą im powierzone i złożyć dokumenty o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 6) SIWZ, dotyczące tych podmiotów.

## IV. 	Termin wykonania zamówienia

## Wymagany termin wykonania zamówienia (czas trwania): 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy ramowej

V. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) 	Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)	Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się realizacją co najmniej trzech robót budowlanych wielobranżowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto,

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają kwalifikacje 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ co najmniej jedną osobą dla każdej branży budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane:

- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych budownictwa ogólnego,

- w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie robót elektrycznych,

- w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie robót telekomunikacyjnych,

UWAGA

A. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz.578 z późn. zm.).

B. Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

C. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku nr 63, poz.394).

4)	Sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

2.  Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę do postępowania. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

      - W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda przedstawienia:

1)	oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp - sporządzonego zgodnie z formularzem Załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ,

2) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone, odpowiadające przedmiotowi zamówienia  zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się realizacją co najmniej trzech robót budowlanych wielobranżowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto każda.

Uwaga: Dowodami, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są:

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

- w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których wyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót budowlanych lub dowody, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł,

4) 	Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania - Załącznik Nr 5.

Zgodnie z art. 26 ust. 2e Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego podmiotu (wzór - Załącznik Nr 5), o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, złożone zostało w formie pisemnej i aby dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

5) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i rozdziale V ust. 1 pkt 2 - 4  SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiający - w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda, aby Wykonawca wskazał w oświadczeniu (wzór Załącznik Nr 5A) szczegółowe informacje dotyczące:

-	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

-	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;

-	charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

-	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp  Zamawiający żąda przedstawienia:

1) 	oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - sporządzonego zgodnie z formularzem Załącznika Nr 3 do niniejszej SIWZ,

2)	aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2) Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)	aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)	aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 10 - 11 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6)	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8)	Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i rozdziale VI ust. 1 pkt 2) – 3)  SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) – 6) SIWZ, a w odniesieniu do podmiotów zagranicznych, dokumenty wskazane w rozdziale VI ust. 2 pkt 6) i rozdziale VI ust. 3 i 4 SIWZ.

9)  oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (podstawa prawna art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp,, wzór Załącznik Nr 8).

Art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia

PODMIOTY ZAGRANICZNE

3.	Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 i 10 - 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 i 10 - 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

4.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

- o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 2), 3), 4) i 6) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 5) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 i 10 - 11 Pzp,

- o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 7) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 Pzp,

5.	Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lit. a) i c) oraz w ust. 4 pkt 2) oraz ust. 4 pkt 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
W zakresie terminu, w którym powinny być wystawione dokumenty, o których mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.

- W przypadku złożenia do oferty pełnomocnictwa, wykonawcy są zobowiązani dołączyć je w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja / spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 Pzp, w tym:

1)	oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenie i informacje wymienione 
w rozdziale VI SIWZ. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wskazanego w rozdziale  VI ust. 1 i 2 SIWZ,

- w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w postępowaniu. W związku z powyższym niezbędne jest załączenie do oferty dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację,

- w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 Pzp, żąda przedłożenia w ofercie umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika,

- w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, podlegają sumowaniu,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

    - Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, na każdej stronie zawierającej treść. W przypadku załączania do oferty zobowiązania, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 4) i 5) SIWZ, wymagana jest forma pisemna zobowiązania, co oznacza obowiązek przedłożenia takiego zobowiązania wyłącznie w oryginale.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty, na każdej stronie zawierającej treść.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania muszą być skierowane z zachowaniem formy określonej w rozdziale VII ust. 1 SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Nr faksu (22) 328 60 50

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści SIWZ, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazana została SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym poinformuje wykonawców, którym przekazano specyfikację.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy określonej rozdziale VII ust. 1 SIWZ.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby uprawnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

1) 	Anna Starczyk  – w sprawie przedmiotu zamówienia tel. 0(22) 328 63 18, 0 691 073 747

2) 	Monika Zakrzewska – w sprawie procedury przetargowej, tel. 0(22) 328 61 08,0 601 073 767

IX. Wymagania dotyczące wadium

        - Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 
650 000,00 PLN.

2. 	Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

3.  	Wadium wnoszone w pieniądze należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego. Nr rachunku 20 1130 1017 0020 1458 9320 0002.

4.	Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „dotyczy przetargu – numer sprawy 1/04/2016/B”. Potwierdzenie przelewu (kopię) należy załączyć do oferty.

5.  Potwierdzeniem wniesienia wadium w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w ust. 2 pkt 4 jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela wystawiony na Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA; ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa i złożone w pokoju nr 6 w siedzibie zamawiającego, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 -16.00, tel. 0 22 328 60 76. Poświadczona kopia za zgodność z oryginałem winna być dołączona do oferty.

- Zwrot wadium; zatrzymanie wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp,

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6 pkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego,

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

## X. 	Termin związania ofertą

        - Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

        - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

## XI. Opis sposobu przygotowania ofert

      - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  	Zamawiający wymaga złożenia oświadczenie o zatrudnieniu osób osadzonych i osób niekarnych (wg Załącznika Nr 7 do SIWZ).

3.	Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisaną 
w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

4. 	Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .

5.	Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

6.	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

7.	Oferta wraz z załącznikami powinna być w trwały sposób tj. uniemożliwiający jej samoistną dekompletację, ze sobą połączone np. zbindowana, zszyta, włożona w segregator.

8. 	Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym, zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym jak poniżej:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

„Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych”

oraz

„Nie otwierać przed dniem 22.04.2016 r. do godz. 10:30 ”

oraz w kopercie wewnętrznej z nazwą i adresem wykonawcy.

8.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Żadne 
z dokumentów wchodzących w skład oferty, także te złożone w formie oryginału nie podlegają zwrotowi.

9.	W przypadku załączenia do oferty informacji i dokumentów, których zamawiający nie żąda (np. materiały reklamowe, certyfikaty, strony www itp.) zalecane jest, aby je oddzielić od zasadniczej części dokumentów ofertowych (Oferty) z napisem „Informacje i dokumenty poza ofertą”.

10.	Załącznikiem Nr 1 do SIWZ jest formularz ofertowy, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.

11.	Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez zamawiającego w niniejszym SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

12.	Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.

13.	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisujące(ą) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

14.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwę firmy oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15.	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  	Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA; ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa, w pokoju nr 2 (sekretariat).

2. 	Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2016 r. godz. 10:00 Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. 	Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.04.2016 r. godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.

4. 	Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca ma prawo do wycofania lub zmiany złożonej przez siebie oferty. W przypadku zmiany oferty, nowa oferta musi posiadać (oprócz standardowego opisu, jaki należy zawrzeć na kopercie oferty) następującą adnotację na kopercie:

„ZMIANA OFERTY. PROSZĘ WYCOFAĆ WCZEŚNIEJSZĄ OFERTĘ.”

Zamawiający zwróci wycofaną ofertę wykonawcy bez jej otwierania.

- W postepowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

      - Oferta musi zawierać cenę określoną za cały przedmiot zamówienia, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 10 lipca 2014 r., poz. 915). Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę. W cenie należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

2.  	Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

-	cenę bez podatku VAT (netto),

-	cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

3. Za cenę oferty będzie się uważać łączną cenę za cały przedmiotu zamówienia w danej części.  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.  	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.

5.  	Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji umowy.

6.  	Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Cenę oferty proszę podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta musi zawierać wartość ceny ofertowej oraz parametry bazy kosztowo – cenowej przyjętej do kosztorysowania zamówienia.

- Sposób określenia wartości parametrów bazy kosztowo-cenowej.

Baza kosztowo-cenowa przyjęta do określenia wartości ceny ofertowej oraz kosztorysowania robót budowlanych realizowanych w ramach niniejszego zamówienia składa się z następujących parametrów:

- kosztorysowa stawka robocizny [R] w zł/r-g,

- wysokość wskaźnika narzutu kosztów pośrednich [ Kp ] od (R, S) w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba całkowita od 0% do 100%),

- wysokość wskaźnika narzutu zysku [ Z ] od (R, S), w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba całkowita od 0% do 100%),

- wysokość wskaźnika narzutu kosztów zakupu materiałów [Kz] od M, w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba całkowita od 0% do 100%),

- ceny materiałów (M) oraz pracy sprzętu (S) - wg aktualnych średnich cen opublikowanych 
w zeszytach SEKOCENBUD właściwych dla okresu wbudowania materiału lub cen producenta (sprzedawcy) obowiązujących w okresie wbudowania.

Baza kosztowo-cenowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Baza kosztowo-cenowa może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości jej parametrów.

Parametry bazy kosztowo-cenowej muszą być podane w sposób określony w załączniku Nr 1 do SIWZ.

Parametry bazy kosztowo-cenowej nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Wszystkie parametry bazy kosztowo-cenowej przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane 
i wyliczone:

- dla kosztorysowej stawki robocizny [R] w zł/r-g w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,

- dla wskaźnika narzutu kosztów pośrednich [Kp] liczonego od (R, S), wskaźnika narzutu zysku [Z] liczonego od (R, S) oraz wskaźnika narzutu kosztów zakupu materiałów [Kz] liczonego od [M] 
w wartości % jako dodatnia liczba całkowita.

- Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Kryterium Waga (%):

- Kosztorysowa stawka robocizny [R] w zł/r-g – 70%,

- Wartość wskaźnika narzutu kosztów pośrednich [ Kp ] od (R, S) – 10%,

- Wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [ Z ] od (R, S) – 10%

- Wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [ Kz ] od M – 10%,

Sposób oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych 
w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 punktów (100% = 100 pkt).

      - Punkty za kryterium „kosztorysowa stawka robocizny [R]” zostaną obliczone przez każdego członka zespołu oceniającego wg następującego wzoru:

Wartość ofertowa najtańszej stawki robocizny [ R ]

----------------------------------------------------------------- x 70 = liczba punktów

Wartość stawki robocizny [ R ] badanej oferty

      - Punkty za kryterium  „wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [ Kp ]” zostaną obliczone przez każdego członka zespołu oceniającego wg następującego wzoru:

Wartość wskaźnika [ Kp ] badanej oferty

----------------------------------------------------------------- x 10 = liczba punktów

Wartość największa wskaźnika [ Kp ]

      - Punkty za kryterium  „wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [ Z ]” zostaną obliczone przez każdego członka zespołu oceniającego wg następującego wzoru:

Wartość wskaźnika [ Z ] badanej oferty

------------------------------------------------------------------ x 10 = liczba punktów

Wartość największa wskaźnika [ Z ]

      - Punkty za kryterium  „wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [ Kz ]” zostaną obliczone przez każdego członka zespołu oceniającego wg następującego wzoru:

Wartość wskaźnika[ Kz ] badanej oferty

--------------------------------------------------------------------------------- x 10 = liczba punktów

Wartość największa wskaźnika [ Kz ]

Suma liczby punktów za poszczególne kryteria stanowić będzie końcową ocenę oferty.

W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom za kryterium oceny ofert;

2)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) 	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.	Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 Pzp, to przed zawarciem umowy Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej wzajemną współpracę tych wykonawców.

4.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Pzp. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy zamawiającego (Załącznik Nr 9 SIWZ). Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.

5.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. Pzp.

6.	Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

            - Zamawiający zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie udzielenia zamówienia, którego przedmiot będzie objęty umową ramową.

            - Zamawiający określi wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób jego wniesienia 
i zwrotu zgodnie z przepisami art. 147 – 151 Pzp, w zaproszeniu do składania ofert skierowanym do wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XX.	Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową na realizację przedmiotu zamówienia maksymalnie z czterema wykonawcami, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia

    - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

    - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

    - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

    - Wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)  odrzucenia oferty odwołującego.

5.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

8.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga do sądu.

9.	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

10.	Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XXI. Załączniki

Załącznik Nr 1	- Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2	- Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1 – 4 Pzp

Załącznik Nr 3	- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

Załącznik Nr 4	- Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 5,5A - Wzór zobowiązania i oświadczenia

Załącznik Nr 6	- Wykaz osób i oświadczenie

Załącznik Nr 7	- Oświadczenie o zatrudnieniu osób osadzonych  i osób niekaranych

Załącznik Nr 8	- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 9	- Wzór umowy

Warszawa, dnia 7 kwiecień 2016 r.				         .…………………………

Pieczęć imienna i podpis

Dyrektora IGB MAZOVIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

| Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy |
| --- |
| Adres wykonawcy: Kod, miejscowość, województwo, kraj _______________________________________________________________________________ ulica, nr domu, nr lokalu ________________________________________________________________________________ |
| Nr telefonu: | Nr faksu: |
| URL: http:// | E-mail: |
| Organ rejestrowy: | Rejestr nr: |
| NIP Nr: | REGON Nr: |
| Bank: | Nr rachunku: |

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych w ramach przetargu nieograniczonego oferujemy przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 1/04/2016/B, zwaną dalej „SIWZ”, a w szczególności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym rozdziale III SIWZ:

| Baza kosztowo – cenowa przyjęta do kosztorysowania zamówienia – zleceń jednostkowych: kosztorysowa stawka robocizny [ R ] wyrażona jako dodatnia liczba całkowita do dwóch miejsc po przecinku _________________________ wartość wskaźnika kosztów narzutu kosztów pośrednich [Kp] od (R, S), w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba całkowita od 0% do 100%) _________________ wartość wskaźnika kosztów narzutu zysku [Z] od (R, S), w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba całkowita od 0% do 100%) _________________________________ wartość wskaźnika kosztów zakupu materiałów [Kz] od M, w którym ustalane będzie wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia jednostkowego (wysokość wskaźnika wyrażona jako dodatnia liczba całkowita od 0% do 100%) ____________________________________ e) ceny materiałów [ M ] oraz pracy sprzętu [S] | ............... zł / r-g ____________________________________________ .............. % ___________________________________________ .............. % ___________________________________________ ................ % ___________________________________________ wg aktualnych średnich cen opublikowanych w zeszytach SEKOCENBUD właściwych dla okresu rozliczeniowego lub cen producenta (sprzedawcy) obowiązujących w okresie rozliczeniowym |
| --- | --- |

- Zamierzam/ nie zamierzam* powierzyć część zamówienia określoną w rozdziale III ust. 1 SIWZ podwykonawcy:

1.1.	Jeżeli wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, a zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom (zgodnie z rozdziałem III ust. 8 pkt 2) SIWZ): 	 …………………………………………………………………………………

(nazwa powierzonej/ych części zamówienia)

- Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp (zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt 4) – 5) SIWZ), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (zgodnie z rozdziałem III ust. 8 pkt 3) SIWZ): 	 …………………………………………………………………………………………

(nazwa powierzonej/ych części zamówienia i nazwa podmiotów realizujące części)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Zapewniamy wykonanie zamówienia zgodnie z terminem i wzorem umowy określonym w SIWZ.

- Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.

- Akceptujemy wzór umowy (wg Załącznika Nr 9 do SIWZ)

- Czujemy się związani ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, zgodnie z rozdziałem XIV ust. 1 SIWZ.

Informacja wykonawcy: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Załącznikami do naszej niniejszej oferty są:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oferta została złożona na ……….  ponumerowanych stronach.

- W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy 
o zwracanie się do:

………………………………., tel. ………………., faks ………………., e-mail ………….…….. .

(W przypadku niepodania powyższych danych osoby do bezpośrednich kontaktów, prosimy o zwracanie się do osoby / osób podpisującej ofertę).

…………………, dnia …….......2016 r.

Miejscowość

…………………………….………………………….

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy (Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka

z imieniem i nazwiskiem)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....................................................

(pieczęć wykonawcy)

O ś w i a d c z e n i e*

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164)

Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  Nr 1/04/2016/B w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 € Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych

pod rygorem wykluczenia z postępowania ja/my (imię i nazwisko) ….....................................

…………………………………………………………………………………...……………

reprezentując firmę (nazwa firmy) .............................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej **;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że spełniam(-y) warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………… dnia, 2016 - …… - …… 	    …….................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

*w przypadku ofert wspólnych - każdy z wykonawców składa oświadczenie

**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....................................................

(pieczęć wykonawcy)

O ś w i a d c z e n i e*

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164.)

Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/04/2016/B w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 € Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych

pod rygorem wykluczenia z postępowania ja/my (imię i nazwisko) ….....................................

…………………………………………………………………………………...……………

reprezentując firmę (nazwa firmy) .............................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej **;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 Pzp.

………………… dnia, 2016 - …… - …… 	    …….................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

*w przypadku ofert wspólnych - każdy z wykonawców składa oświadczenie

**niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SIWZ

....................................

pieczęć wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia (brutto w PLN) | Data wykonania (dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania robót i odbiorca zamówienia (nazwa firmy z adresem) | Dokument potwierdzający należyte wykonanie dostawy (strona ofert) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Uwaga: Wykaz powinien potwierdzać spełnienie następującego warunku udziału w postępowaniu:

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, odpowiadające przedmiotowi zamówienia– zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się realizacją co najmniej trzech robót budowlanych wielobranżowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto każda, w tym jedna z zakresu usług ochrony budynków historycznych.

Uwaga: Dowodami, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są:

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

- w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których wyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót budowlanych lub dowody, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

............................., dnia 2016. ............

.............................................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania

wykonawcy i składania oświadczeń woli  w jego imieniu)

Załącznik Nr 5

Wzór zobowiązania

……………………………………				…………………, dnia ……………

(pieczęć wykonawcy)  					         (miejscowość)

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp

……………………………………………………………………………………………..,

(imię i nazwisko / nazwa firmy - podmiotu zobowiązującego się)

oświadczam, że zobowiązują się do oddania wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………..,

(nazwa wykonawcy)

do dyspozycji:

………………………………………………………………………………………………….………..

(wskazać zasoby niezbędne do realizacji zamówienia)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

jako niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 5A

Wzór  oświadczenia

……………………………………			…………………, dnia ……………….

(pieczęć wykonawcy)  				    (miejscowość)

OŚWIADCZENIEM WYKONAWCY W SPRAWIE:

1.	Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.

2.	Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia.

3.	Charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem.

4.	Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

Podstawa prawna: § 1ust. 6 pkt 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19.02.2013r. (dz. U. z dnia 19.02.2013r., poz. 231)

……………………………………………………………………………………………..,

(nazwa wykonawcy)

| LP. | WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH INFOREMACJI DOTYCZĄCY: |  | Nazwa innego podmiotu z adresem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu |  |  |
| 2 | Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia |  |  |
| 3 | Charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem |  |  |
| 4 | Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia |  |  |

Uwaga: Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i rozdziale V ust. 1 pkt 2 - 4  SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiający - w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda, aby Wykonawca wskazał szczegółowe informacje w tabeli.

Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego podmiotu (wzór - Załącznik Nr 5), o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, złożone zostało w formie pisemnej i aby dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

………………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 6 SIWZ

.....................................

pieczęć wykonawcy

# WYKAZ OSÓB

# WRAZ Z OŚWIADCZENIEM W SPRAWIE POSIADANIA

# WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

- WYKAZ OSÓB

| Wymagane kwalifikacje | Posiadane kwalifikacje zawodowe / nr i rodzaj uprawnień | Doświadczenie zawodowe | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych budownictwa ogólnego | Pan/Pani………………………………….…………. …………………………, legitymujący/a się uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, lub uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o numerze ……………………… wydanymi w dniu …………............. oraz legitymujący/a się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w . …………… pod numerem ………… lub uprawnionego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby |  |  |  |  |
| Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Pan/Pani………………………………….…………. …………………………, legitymujący/a się uprawnieniami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o numerze ……………………… wydanymi w dniu …………............. oraz legitymujący/a się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w . …………… pod numerem ………… ………… lub uprawnionego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby |  |  |  |  |
| Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w zakresie robót elektrycznych | Pan/Pani………………………………….…………. …………………………, legitymujący/a się uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, lub uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o numerze ……………………… wydanymi w dniu …………............. oraz legitymujący/a się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w . …………… pod numerem ………… ………… lub uprawnionego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby |  |  |  |  |
| Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie robót telekomunikacyjnych | Pan/Pani………………………………….…………. …………………………, legitymujący/a się uprawnieniami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, lub uprawnieniami równoważnymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o numerze ……………………… wydanymi w dniu …………............. oraz legitymujący/a się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w . …………… pod numerem ………… ………… lub uprawnionego organu samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby |  |  |  |  |

UWAGA

A. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006, nr 83, poz.578 z późn. zm.).

B. Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

C. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku nr 63, poz.394).

Uwaga:

Wykonawca wypełnia wykaz zgodnie z zapisami rozdziału V pkt. 3 SIWZ wskazując osoby spełniające wymagane kryteria.

............................., dnia ....... ..... . 2016 r.

.....................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

- OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

Miejscowość, data:	…………………………… 2016 - ……. - ……..

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………..

Siedziba wykonawcy:…………………………………………………………………………

.....................................................

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wzór oświadczenia o zatrudnieniu

osadzonych i osób niekaranych

# OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OSADZONYCH I OSÓB NIEKARANYCH

Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy 1/04/2016/B 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 € na Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w robotach budowlanych, oświadczam(y), że działając w imieniu i na rzecz firmy:

..............................................................................................................................................................,

- Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego - w celu realizacji zadania jednostkowego – podpiszę umowę z dyrektorem jednostki penitencjarnej o zatrudnienie osadzonych, zapewnienie im odzieży roboczej oraz transportu do miejsca realizacji zadania.

- Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego - w celu realizacji zadania jednostkowego - zatrudnię osoby niekarane i przedstawię dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego warunku.

…………..……, dnia ………..2016.

...................................….......…………………………

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy (Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka 
z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik Nr 8 SIWZ

.....................................

pieczęć wykonawcy

O ś w i a d c z e n i e

o przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/04/2016/B 
w trybie przetargu nieograniczonego Zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo 
w robotach budowlanych, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d Pzp, oświadczamy, że: nie należymy* / należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr  50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp *

* Niepotrzebne skreślić

** Załączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do grupy kapitałowej).

………………… dnia, 2016- …… - …… 	    …….................................................................

(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Lista podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej

(dot. złożenia ofert przez wykonawców należący do tej samej grupy kapitałowej)

| Lp. | Nazwa podmiotu z adresem | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

…………………………………..………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik Nr 9

Wzór umowy

WZÓR UMOWY

na podwykonawstwo w robotach budowlanych w ramach umowy ramowej

zawarta w dniu……………………………..2016 roku pomiędzy:

Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000373652 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5222967596, 
Regon 142732693 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, reprezentowanym przez:

Arkadiusza KARBOWIAKA 	- Dyrektora,

Jihada REZEK			- Zastępcę Dyrektora

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………………………………………………………………………

każdy z osobna zwany WYKONAWCĄ a łącznie zwanymi dalej WYKONAWCAMI

§ 1

      - Umowę zawarto zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dn. 29.01.2004 r.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

      - Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania.

§ 2

Celem niniejszej umowy ramowej jest określenie ogólnych warunków realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy tj. podwykonawstwo w robotach budowlanych udzielanych w formie zamówień jednostkowych.

Łączna wartość zamówień jednostkowych nie przekracza kwoty ……………….. euro netto, tj……….……….. zł. netto.

§ 3

1. Zamawiający w miarę swoich potrzeb będzie sukcesywnie zlecał Wykonawcy realizację przedmiotu umowy, udzielając w tym celu zleceń jednostkowych, w oparciu o umowy jednostkowe uszczegółowiające przedmiot zlecenia i zasady ich realizacji określone w niniejszej umowie.

- Przed każdym jednostkowym zleceniem Zamawiający przeprowadzi procedurę określoną w art. 101 ustawy, o której mowa w § 1 ust.1.

§ 4

1. 	Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że na każde wezwanie Zamawiającego, złoży zgodnie z procedurą określoną w art. 101 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, ofertę na realizację zlecenia jednostkowego na zasadach określonych niniejszą umową ramową i załączoną do umowy ramowej ofertą cenową.

- Wykonawca oświadcza, że zrealizuje każde zlecenie jednostkowe udzielone na zasadach określonych niniejszą umową ramową.

- Wykonawca oświadcza, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, w celu realizacji zlecenia jednostkowego zatrudni pracowników osadzonych w jednostkach penitencjarnych zapewniając im odzież roboczą transport.

- Wykonawca oświadcza, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, w celu realizacji zlecenia jednostkowego opłaci polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę każdorazowo określoną dla tego zlecenia jednostkowego.

- Wykonawca oświadcza, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, w celu realizacji zlecenia jednostkowego przed podpisaniem umowy na realizację danego zlecenia wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych dla tego zlecenia jednostkowego.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zawarcia umowy jednostkowej, Zamawiający może rozwiązać umowę ramową z danym Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

- Niedopuszczalne jest odstąpienie od pertraktacji w sprawie zamówienia jednostkowego bez konsekwencji odszkodowawczych oraz Strony postanawiają, że niedopuszczalne jest także renegocjowanie tych warunków umowy zamówienia jednostkowego, które zostały już uzgodnione.

- Wykonawca oświadcza, że określając cenę ofertową na realizację zlecenia jednostkowego zastosuje składniki bazy kosztowo – cenowej nie wyższe niż podane przez siebie w ofercie do postępowania poprzedzającego zawarcie umowy ramowej.

- Składniki, o których mowa w pkt. 9 mogą być podwyższone lub obniżone tylko w drodze pisemnego aneksu do umowy ramowej, z tym, że waloryzacja składników bazy kosztowo – cenowej będzie odbywała się w oparciu o procentowy roczny wskaźnik GUS dotyczący robót budowlanych.

- Ceny materiałów zakupionych i wbudowanych przez Wykonawcę nie mogą być wyższe od średnich cen publikowanych w „Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego ”SEKOCENBUD”.

- W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą, w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje 7 dniowy termin na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu. W terminie 7 dni od dnia zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu jej poświadczonej za zgodność kopii wraz z oświadczenie podwykonawcy o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.

- Postanowienia ust. 12 nie naruszają praw i obowiązków wynikających z art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

- Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy zawartej przez Wykonawcę 
z podwykonawcą oraz do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 
o której mowa w ust. 12.

- W przypadku podpisania umowy ramowej z członkami Konsorcjum, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do niniejszej umowy kserokopię umowy Konsorcjum, poświadczonej przez osobę uprawnioną za zgodność z oryginałem.

- Oferta sporządzona przez Wykonawcę na realizację zlecenia jednostkowego winna 
w szczególności zawierać cenę ryczałtową, kosztorys ofertowy, termin realizacji i okres gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zlecenia jednostkowego:

1) będzie wykonywał zlecenie z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż. obowiązujących w miejscu jego realizacji, w szczególności zlecenie wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz specyfikacją techniczną i kosztorysem nakładczym. Zastosowane materiały winny spełniać warunki wymagane przepisami określającymi zasady ich stosowania (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zmianami i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. Nr 92 poz. 881), tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej,

2) 	ponosić będzie odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie jego przedmiotu,

3) 	ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji umowy jednostkowej przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy,

4) przed rozpoczęciem realizacji zlecenia zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
5) ponosić będzie koszty eksploatacji (opomiarowanie pobieranych mediów),

6) 	przed rozpoczęciem realizacji zlecenia opracuje plan zagospodarowania budowy oraz BIOZ 
i uzgodni go z Zamawiającym,

7) 	zorganizuje plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz będzie dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,

- zapewni nadzór nad realizacją robót przez kierownika budowy (robót) – osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego,

9)  zapewni dozór ppoż. w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu,

10) okazywać będzie dokumenty wymienione w pkt. 1 każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) zgłaszać będzie inspektorowi nadzoru do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające,

12) zgłosi roboty objęte zleceniem do odbioru końcowego oraz uczestniczyć będzie w czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru całego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego całego obiektu),

13) doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) udostępnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) udostępnienia dziennika budowy do korespondencji z Wykonawcą,

4) uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym.

§ 6

1. 	Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 2 lata od daty ostatecznego odbioru zadania przez inwestora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. wynikających z wymagań inwestora, Zamawiający może żądać dłuższego terminu gwarancji, pod rygorem nie udzielenia zlecenia jednostkowego.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie wskazanym przez inwestora.

§ 7

- W przypadku stwierdzenia niestarannego lub nienależytego wykonywania zobowiązań umowy Wykonawca, po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, niezwłocznie usunie nieprawidłowości.

- W zakresie odpowiedzialności za mienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (braki w majątku zamawiającego, zniszczenie lub uszkodzenie w wyniku m.in. nie prawidłowego wykonywania czynności) prowadzone będzie postępowanie wyjaśniające, którego wyniki będą podstawą do materialnego wyrównania szkody.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz szkody powstałe przy wykonywaniu robót.

§ 8

1. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone umową dla zlecenia jednostkowego 
w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy. W razie zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

2. Warunkiem przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest podpisanie protokołu odbioru wykonanych robót budowlanych.

3. W terminie 30 dni od dnia wymagalności faktury przedstawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany poinformować o tym Wykonawcę i umożliwić mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

§ 9

- Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i jest dokonywane w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności je uzasadniającej.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie stanowi podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za okres pozostały do zakończenia umowy przez Stronę odstępującą.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- do  1 % wartości zamówienia jednostkowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu robót objętych danym zleceniem.

- do 20 %  zamówienia jednostkowego brutto, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:

- dwukrotnego nie stawienia się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wykonania prac objętych danym zleceniem,

- dwukrotnego nie przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, wstępnej kalkulacji robót, objętych danym zleceniem.

- do  1 % wartości zamówienia jednostkowego brutto, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- do  20 % wartości zamówienia jednostkowego brutto, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca ,

- do  20 % wartości zamówienia jednostkowego brutto, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

- do  1 % wartości zamówienia jednostkowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie realizacji umowy lub w okresie rękojmi za wady.

5.	Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 9 ust. 4 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 przekroczyła kwotę  20 % wartości zamówienia jednostkowego brutto.

6.	Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 10

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

  - wykorzystywania przez Wykonawcę mienia Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie 
z przeznaczeniem, bądź dokonania zniszczeń. Zamawiający wyznaczy termin, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot zamówienia.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy; kary umowne  określone w § 9 ust. 3 nie mają w tym wypadku zastosowania.

3) W razie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

§ 11

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z nią, bądź w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.

§ 12

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego:, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w następującym zakresie:

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,

b. ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji;

c. zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku zastosowania zmian opisanych 
w lit. b;

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

a. siłą wyższą - rozumianą, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości,

a   w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

b. warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych (np. intensywne opady, powodzie),

c. trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn nie zależnych od obu Stron umowy,

d. następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu,

e. koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

f. koniecznością wykonania robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową,

g. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

3) jakości lub innych parametrów materiałów, zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

a. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub przedłużającym się okresem ich dostawy na plac budowy (dłuższym niż przewidywał Zamawiający w wytycznych SIWZ), wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń);

b. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na: - zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót

c. poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;

d. pojawieniem się technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na: - zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej jakości robót; - poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji w przyszłym obiekcie;

e. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy

f. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidywanych rozwiązań groziło nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy, z uwagi na przedłużający się, w stosunku do przewidywanego przez Zamawiającego, proces dostarczenia materiałów i urządzeń na plac budowy;

g. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

h. koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; i. zmianami rozwiązań technologicznych ujętych w dokumentacji projektowej, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia na etapie wykonawstwa robót modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań technicznych zwiększających walory użytkowe obiektu będącego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrów inwestycji;

4) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

5) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu postępowania opisanego w §5 pkt.14 do 18 niniejszej umowy.

6) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: - konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, -wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, -konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, -w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem trybu opisanego w §5 pkt. 14 do 18.

4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

6. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego: -projekt zamienny lub protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika ona ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót, -kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie ofertowym materiałów i sprzętu według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych dla rejonu Małopolski, a w odniesieniu do materiałów niewystępujących ani w kosztorysie ani 
w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiałów.

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt 2 termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bierze się pod uwagę zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, 
o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

§ 13

Spory mogące wyniknąć ze stosunku niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe 
ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanowią oferty Wykonawców.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCY